TIME PLAN DEPLOIEMENT MEDIA CONTACT

| TACHES | ACTIVITES | OWNERS | DUREE (jrs) |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERCO | INSTALLATIONDE LA LIAISON (Fibre Optique / Faisceaux hertzien) | ORANGE | A définir |
|  | MISE A DISPOSITION DE ROUTEUR (deux ports pour configuration du routage des appels) | ORANGE | A définir |
|  | CONFIGURATION PABX MEDIACONTACT | MEDIA CONTACT | 3 Jours |
|  | ALIGNEMENT DES CONFIG SIP ET TEST D’APPEL | MEDIA CONTACT / ORANGE | 2 Jours |
| CONFIGURATION CAMPAGNE | INSTALLATION SERVEUR / CONFIGURATION / CREATION CAMPAGNES / (Plateforme centralisé cloud) | MEDIA CONTACT | 30 jours |
| INSTALLATION LOGISTIQUE | TRANSPORT ET INSTALLATION DES POSITION DE TRAVAIL AGENT | MEDIA CONTACT | 30 Jours |
| GO LIVE | TEST D’APPEL AGENT ET GO LIVE | MEDIA CONTACT / ORANGE | 2 jours |