[image: image1.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



[image: image1.jpg] COMPTE RENDU DE REUNION DE COORDINATION DES ACTIVITES DE LA DSI S26     

COMPTE RENDU DE REUNION HEBDOMADAIRE

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

	 Date / Heure / Lieu

	Lundi 27 Juin 2011, 17h, Floor de production MTN.

	Participants

	 AGUIAH Léandre, VITOU Aurèle, DIALLO Alpha

	Objet

	Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information .


Ordre du jour
1 /     Bilan de la semaine passé

2/  Les taches de cette semaine
Résumé :
La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 17h et se resume comme suit :

 1 /     Bilan de la semaine passé
· Suite de la formation des teamleader sur l’outil de calcul des raisons d’appels

· Démarches à faire pour la configuration des modems pour la LSI en lien Ethernet

· Projet ASTERISK

· SYGETI

· Mise en place des procédures de sauvegardes des bases de données 

2/ Les taches de cette semaine
· Fin de la formation des teamleader, attente de validation du RH (Mail de confirmation)

· Projet ASTERISK (Demo vendredi 1er juillet 2011)

· LSI (en cours) Plusieurs RDV manqué avec le Responsable à BTSA

· SYGETI (en cours) Modifications en cours pour une présentation demain Mardi à 17h

· Mise en place des procédures de sauvegardes (En cours)

La séance fut levée à 17h 45mn.
DOCUMENT INTERNE

	


DOCUMENT INTERNE


[image: image2.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



