[image: image1.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



[image: image1.jpg] COMPTE RENDU DE REUNION DE COORDIANTION DES ACTIVITES DU CALL CENTER S18     

COMPTE RENDU DE REUNION
	
	

	
	
	Page
	 2/2



	 Date / Heure / Lieu

	Lundi 25 juillet 2011, 10h, bureau de la DSI.

	

	

	Participants

	AGUIAH Léandre, VITOU Aurèle, DIALLO Alpha

	
	

	Diffusion à

	PADONOU Claude, VITOU Aurèle, AGUIAH Léandre, DIALLO Alpha

	Copie(s) à
	KPADONOU Mathieu

	

	

	
	

	Objet

	Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information 

	
	

	
	


Ordre du jour

1/ Bilan d’activités de la semaine 28
2/ Activités de la semaine 29
Résumé :
La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 12h00 et se résume comme suit :

1- Bilan d’activités de la semaine 28
a) Conception du site web « Palme d’or »
La principale difficultée restante est le choix du module de web-voting. (Aurèle)
b) Rédaction de documents 
Apporter les modifications demandées par la Direction Générale sur la présentation « Hermès en mode SaaS » ; (Alpha)
Rédaction des différents tâches de l’activité « Administration serveur » du responsable « Administrateur réseau MCB » ; (Alpha)

Rédaction des différents tâches de l’activité « Administration serveur » du responsable « Administrateur réseau MCB » ; (Léandre)

c) Solution logiciel centre d’appels alternative

Paramétrage du CRM Vicidial : injection de fiches dans une campagne en émission d’appels. (Alpha)

d) Correction de la nouvelle version du SVI de MOOV (Léandre)
2- Activités de la semaine 29
a) Conception du site web « Palme d’or »
Soumettre un livrable à l’appréciation de la Direction Générale.
b) Rédaction de documents 
Apporter les modifications demandées par la Direction Générale sur la présentation « Hermès en mode SaaS » ; (Alpha)

Rédaction des différents tâches de l’activité « Administration serveur » du responsable « Administrateur réseau MCB » ; (Alpha)

Rédaction des différents tâches de l’activité « Administration serveur » du responsable « Administrateur réseau MCB » ; (Léandre)

Rédaction des activités du responsable « Développeur MCB » ; (Aurèle)

c) Solution logiciel centre d’appels alternative

Paramétrage du CRM Vicidial : associer une fiche à un appel émis vers le titulaire de la fiche ; (Alpha)

Tester la qualité des conversations téléphoniques avec Xlite. (Alpha)
d) SVI

Ajout de fonctionnalités permettant la génération de rapport statistique depuis le SVI.
La séance fut levée à 13h40.
DOCUMENT INTERNE

	



[image: image2.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



