| Date / Heure / Lieu | Vendredi 25 octobre 2013, 08h30, bureau de la DSI. |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, GOUNGOULOU Junior, HEDIHON Derrick ;LOBE Jean Francois |
| Diffusion à | PADONOU Claude, GOUNGOULOU Junior, AGUIAH Léandre, HEDIHON Derrick ,LOBE Jean Francois |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information |

# Ordre du jour

1/ Bilan d’activités de la semaines 43

2/ Activités de la semaines 44

## Résumé :

La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 08h30 et se résume comme suit :

- Bilan d’activités de la semaines  43

- Installation et configuration de OCS Inventory (derrick)

- Cahier de charges de l’application de gestion commerciales (derrick)

- Configuration et mise en place d’une solution ERP Open Source DOLIBARR (derrick)

- Suivi de Jean Francois dans l’automatisation de ses tâches (derrick)

- Support aux utilisateurs et maintenance des postes

- Initiation à Hermes.Net

- Etiquetage des postes

- Mise en place interface de saisie des indicateurs pour le service qualité (Junior)

- Activités de la semaine  44

  - Finalisation de la paie de (Agent et Administration) de Hermes.mcb (Junior)

  - Déploiement de  OCS INVENTORY (Derrick)

  - Mise en service de l’outil de monitoring (CACTI) (Derrick)

  - Revoir la requête permettant l’extraction du DBCALLCENTER (Derrick,Léandre)

  - Etiquetage de tous les postes (Jean Francois, Derrick)

  - Renommage de tous les postes (Derrick, Jean François , Junior, Léandre)

  - Cartographie du réseau (Léandre)

  - Accès aux applications via la nouvelle plage d’adresse (Léandre)

  - Finalisation de la Paie de Hermes.mcb

  - Recherche et test de script de défragmentation (Jean François)

  - Documentation Hermes.Net (Jean François)

  - Etude des applications internes (Jean François)

La séance fut levée à 10h.