| PERIODE | MOIS DE FEVRIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |
| OBJECTIFS DU MOIS | TAUX DE REALISATION | ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES | COMMENTAIRES | SERVICES |
| Mise en place du portail | validé |  |  | SERVICE ANALYSE ET DEVELOPPEMENT 96,4 % |
| Adoption d’une charte graphique | validé |  |  |  |
| Développement d’une nouvelle version de QUIZZ AGENT | 97,4% |  | - Renforcement de sécurité - Accès détaillé aux résultats - Mise à jour des correctifs exigés lors de la présentation du 21/02/2014 |  |
| Développement d’une application de gestion des tickets d’incident (OGTI) | Validé 96,4 |  | - Mise à jour des correctifs exigés lors de la présentation du 21/02/2014 |  |
|  | 50% | - Conception d’une version beta du site web du group media contact | - Validation en cours |  |
| Configuration et migration des comptes exchange vers la nouvelle plateforme de messagerie « benin.groupmediacontact.com » | Validé 95 % |  | - Migration effective | SERVICE RESEAUX ET MAINTENANCE 96,33 % |
| Garantir l’accessibilité et la stabilité du réseau | 95 % |  |  |  |
| Garantir la disponibilité des serveurs de production (ACD) | 97 % |  |  |  |
| Garantir la disponibilité des serveurs secondaires (Active Directory, exchange, enregistrements, Fichier) | 95 % |  |  |  |
| Maintenance préventive sur les postes de travail et de l’administration conformément au planning de maintenance en vigueur dans le département | 90% |  |  |  |
| Support aux utilisateurs | 95 % |  |  |  |
|  | Validé 100% | - Migration des serveurs de production vers la baie dédiée |  |  |

NB : Les détails des réalisations sont à vérifier dans les fichiers qui présentent le détail d’une activité donnée (ci-dessous) conformément à notre présentation du plan d’action de la DSI 2014

|  | Taches | Moyen pour la réalisation | Taux de satisfaction fixé | Taux réalisé | commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICE ANALYSE ET DEVELOPPEMENT | QUIZZ AGENT (nouvelle application) | Respect de la charte graphique | 95 % | 100 % |  |
|  |  | Respect des procèss de développement (confère référentiel) | 90 % | 100 % |  |
|  |  | Respect du délai de livraison conformément au cahier de charge | 90 % | 90 % |  |
|  |  | Application fonctionnelle conformément au cahier de charge | 95 % | 97 % |  |
|  |  | Mise en place du manuel utilisateur Mise en place de la fiche technique | 90 % | 100 % |  |
|  |  | MOYENNE | 92% | 97,4 % |  |
|  | OUTIL DE GESTION DE TICKET D’INCIDENT (OGTI) (nouvelle application) | Respect de la charte graphique | 95 % | 100% |  |
|  |  | Respect des procèss de développement (confère référentiel) | 90 % | 100 % |  |
|  |  | Respect du délai de livraison conformément au cahier de charge | 90 % | 92 % |  |
|  |  | Application fonctionnelle conformément au cahier de charge | 95 % | 90 % |  |
|  |  | Mise en place du manuel utilisateur Mise en place de la fiche technique | 90 % | 100 % |  |
|  |  | MOYENNE | 92% | 96,4 % |  |
| SERVICE RESEAUX ET MAINTENANCE |  | Garantir la disponibilité des postes de travail des téléconseillers (parc production) | 97 % | 100 % |  |
|  |  | Garantir la disponibilité des postes de l’administration (parc administration) | 90% | 95 % |  |
|  |  | Garantir la disponibilité des serveurs de production (ACD) | 97% | 98 % |  |
|  |  | Garantir la disponibilité des serveurs secondaires (Active Directory, exchange, enregistrements, Fichier) | 95% | 95% |  |
|  |  | Garantir l’accessibilité et la stabilité du réseau | 95% | 95% |  |
|  | Configuration et migration des comptes exchange vers la nouvelle plateforme de messagerie « benin.groupmediacontact.com » |  | 90 % | 95 % |  |
|  | MOYENNE |  | 94,8 % | 96,33 % |  |