[image: image1.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



[image: image1.jpg] 

COMPTE RENDU DE REUNION DSI MCB
	
	

	
	
	Page
	 2/2



	 Date / Heure / Lieu

	lundi 10 novembre  2014, 11h20, bureau de la DSI.

	

	

	Participants

	AGUIAH Léandre,HEDIHON Derrick,LOBE jean-françois ,TOHIONON Frabice 

	
	

	Diffusion à

	PADONOU Claude, AGUIAH Léandre, Support IT

	Copie(s) à
	

	

	

	
	

	Objet

	Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information 

	
	

	
	


Ordre du jour

1/ Bilan d’activités de la semaines S45
2/ Activités de la semaines S46
3/ intégration de fabrice dans le planning
Résumé :
La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 11h20 et se résume comme suit :

1- Bilan d’activités de la semaines  S45
· SVI pratiquement terminé (Léandre et Derrick)

· Debut mise en place campagne appels manuel (léandre et derrick)
· Debut migration du parc informatique a windows 7 (jean francois )
· Version 2 de l’application planning agent (fabrice)
· Module espace agent du portail applicatif (fabrice)
· Correction du souci de l’application changement de compétance (fabrice et derrick)
2- Activités de la semaine  46
· Livraison Version 2 de l’application planning agent (fabrice)

· validation Module espace agent du portail applicatif (fabrice )
· Finalisation du SVI (leandre et derrick)
· Mise en place de la campagne appel manuel  (léandre et derrick)
· Validation de l’espace team leader (derrick)
· Finalisation de la migration a windows 7 du parc informatique moov (jean -françois) 
· Actualisation du manuel utilisateur quizz (jean-françois)
La séance fut levée à 12h19.
DOCUMENT INTERNE

	



[image: image2.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



