[image: image2.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



[image: image2.jpg] 

COMPTE RENDU DE REUNION DSI MCB
	
	

	
	
	Page
	 2/2



	  Date / Heure / Lieu

	lundi 12 decembre  2014, 10h00, bureau de la DSI.

	

	

	Participants

	AGUIAH Léandre, LOBE jean-françois , Derrick HEDIHON

	
	

	Diffusion à

	PADONOU Claude, AGUIAH Léandre, Support IT

	Copie(s) à
	

	

	

	
	

	Objet

	Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information 

	
	

	
	


Ordre du jour

1/ Rappel des activités de la semaines S50
2/ Activités de la semaines S51
Résumé :
La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 10h35 et se résume comme suit :
· Rappel  activités de la semaines  S50
· Ajout de fonctionnalité dans l’application planning (en cours )
· Application isp pour media contact pour moov et MTN (terminé)
· Espace team leader (terminié)
· integrtion nps au portail  (terminé)

· Ajout de la fonctionnalité facturation au niveau du SVI (en cours)
· L’optimisation du SVI (en cours)
· Genération des rapport pour les srcipt de maintenance (jf) en cours 

· Ajout d’autre serveur a l’outil de monitoring zabbix (en cours)
· Migration du parc informatique a windows 7 (en cours)
Outils de remote control
· Activités  de la semaine S50

· Ajout de fonctionnalité dans l’application planning

· Finalisation de l’espace agent : ajout des indicateurs de performances
· Integration de OGTI au nouveau portail

· Finaliser l’integration des applications au nouveau portail d’application  et gérer la partie administration du portail
· Extraction IVR

· Ajout de la fonctionnalité facturation au niveau du SVI

· L’optimisation du SVI

· Genération des rapport pour les srcipt de maintenance 
· Ajout d’autres serveurs et de postes du parc a l’outil de monitoring zabbix
· Migration du parc informatique a windows 7

· Outils de remote control

La séance fut levée à 11h25
[image: image1.png]



DOCUMENT INTERNE

	



[image: image3.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



