[image: image1.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



[image: image1.jpg] 

COMPTE RENDU DE REUNION DSI MCB
	
	

	
	
	Page
	 2/2



	  Date / Heure / Lieu

	lundi 10 novembre  2014, 11h20, bureau de la DSI.

	

	

	Participants

	AGUIAH Léandre,HEDIHON Derrick,LOBE jean-françois ,TOHIONON Frabice 

	
	

	Diffusion à

	PADONOU Claude, AGUIAH Léandre, Support IT

	Copie(s) à
	

	

	

	
	

	Objet

	Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information 

	
	

	
	


Ordre du jour

1/ Rappel des activités de la semaines S46
2/ Activités de la semaines S47
Résumé :
La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 11h30 et se résume comme suit :

1- Rappel  des activités de la semaines  S46
· Livraison Version 2 de l’application planning agent (fabrice) ( disponible demain matin 

· validation Module espace agent du portail applicatif (fabrice ) ( sous reserve de la validation du nouveau portail applcation cela a été mis en standby sinon la plus art des modules sont déjà developpé en attente de la validation de quelques formule des indicateurs de performance des agents par madame DEGBOE
· Finalisation du SVI (leandre et derrick) ( fini mais pas encore mis en ligne 
· Mise en place de la campagne appel manuel  (léandre et derrick) ( terminé tout comme la  campagne d’e -mailing avec formation  des usagé . reste les améliorations demandé pendant la formation . 
· Validation portail applicatif (derrick) ( en cours de validation
· Finalisation de la migration a windows 7 du parc informatique moov (jean -françois) (reste les positions team leader
· Actualisation du manuel utilisateur quizz (jean-françois) (une formation a été donnée a  monsieur innocent d’almeida qui est entrain d’experimenté et jusque la tout se passe bien il doit faire des test grandeur nature dans la semaine . 
Si le portail est validé travaux sur l’espace team
2- Activités de la semaine  47
· Mise en ligne du SVI
· Livraison de la version 2 de l’application planing 
· Correction des Bug applications 
· Solution gosht et remote control 
· migration windows 7
La séance fut levée à 12h19.
DOCUMENT INTERNE

	



[image: image2.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



