[image: image2.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



[image: image2.jpg] 

COMPTE RENDU DE REUNION DSI MCB
	
	

	
	
	Page
	 2/2



	  Date / Heure / Lieu

	lundi 22 decembre  2014, 10h00, bureau de la DSI.

	

	

	Participants

	AGUIAH Léandre, LOBE jean-françois , Derrick HEDIHON ; Fabrice TOHIONON

	
	

	Diffusion à

	PADONOU Claude, AGUIAH Léandre, Support IT

	Copie(s) à
	

	

	

	
	

	Objet

	Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information 

	
	

	
	


Ordre du jour

1/ Rappel des activités de la semaines S51
2/ Activités de la semaines S52
3/recapitulatif  entretien de carrière
Résumé :
La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 10h27 et se résume comme suit :
· Rappel  activités de la semaines  S51
· Ajout de fonctionnalité dans l’application planning
· Finalisation de l’espace agent : ajout des indicateurs de performances
· Integration de OGTI au nouveau portail

· Finaliser l’integration des applications au nouveau portail d’application  et gérer la partie administration du portail
· Extraction IVR

· Ajout de la fonctionnalité facturation au niveau du SVI

· L’optimisation du SVI

· Genération des rapports pour les srcipts de maintenance 
· Ajout d’autres serveurs et de postes du parc a l’outil de monitoring zabbix
· Migration du parc informatique a windows 7
· Outils de remote control

·  activités de la semaines  S52

· faire le point du cahier de charge par rapport à l'application planning a envoyé par mail 

· intégrer l’espace agent au nouveau portail d'application
· integration des applications dans le portail (OGti; hermes MCb; Extraction) : gestion de l'ouverture des applications via un pop up  ou dans le portail 
· mettre en ligne le nouveau portail pour le 24/12 /2014

· supression des marqueurs inutiles au niveau de l'ivr

· schématiser  l'algorithme  de la procedure de facturation sous l'ivr avec visio
· Migration du parc vers windows 7 : isolation des postes a ghoster pour alléger le réseau 
· finalisation de dameware
· divers
- mettre a jour le réferentiel DSI
           - recapitulatif  des entretiens de carrière

La séance fut levée à 11h42
[image: image1.png]



DOCUMENT INTERNE

	



[image: image3.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



