| PERIODE | Semaine du 20 au 26 janvier 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Développement d’une application de gestion de tickets d’incident | 25% |  |  |  |
| Mise en place interface de d’extraction de FTY | 100 % |  |  |  |
| Phase d’analyse et intégration des applications métiers | 100 % |  | Certaines applications sont à redéveloppées Base de données de la version Hermes _MCB n’est pas à jour | Cette interface sera mise en service de façon progressive (interfacé les application de façon progressive) Le RH doit mettre cette base de données à jour pour que tout le monde puisse l’utiliser |
| Mise en place script de défragmentation et de nettoyage disque | 50 % |  | Difficultés sur le scripteur POWERSHELL | Documentation sur le POWERSHELL en cours |
| Test du nouveau Quizz | 100% |  |  |  |
| Mise à jour nouveau plan d’adressage | 75 % |  |  |  |
| Support aux utilisateurs | 100% | Affichage MCB (service qualité) Inventaire (DAF) |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration | 100% |  |  | L’application de gestion des tickets d’incident est en cours développement et pourra permettre de quantifier les différents types de maintenance |