| PERIODE | Semaine du 27 au 02 Février 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Développement d’application de gestion de tickets d’incident ; | 90% |  |  | Intégration progressive de son utilisation |
| Mise à jour de l’application du FCR (ajout du segment 120 | 100 % |  |  | En test pour valideation |
| Gestion des accès aux applications en fonction du profil (portail d’application) | 100 % |  |  |  |
| Mise en place script de défragmentation et de nettoyage disque | 50% |  | Difficultés sur le scripteur POWERSHELL | Documentation sur le POWERSHELL en cours |
| Finalisation des configurations pour les adresses mais dans le domaine benin.groupmediacontact.com (Création de nouveaux UO dans la foret GMC ; Importation des GPO ; Configuration des sessions et de la messagerie) | 75 % |  |  |  |
| Support aux utilisateurs | 100% |  |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration | 100% |  |  |  |