| PERIODE | Semaine du 03 au 09 Février 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Développement d’application de gestion de tickets d’incident ; | 100% |  |  | Phase de présentation et rédaction de manuel |
| Développement d’application pour le Template MTN | 50 % |  | Récupération du nombre d’appels pour un statut au cours d’une période | Des recherches sont encore en cours |
| Mise en place script de défragmentation et de nettoyage disque | 75% |  | Difficultés sur le scripteur POWERSHELL | Documentation sur le POWERSHELL en cours |
| Module de gestion de projet dans l’ERP | 100 % |  |  | Le module a déjà été mis en place et les droits ont été attribués à chacun (DSI uniquement dans un 1er temps) |
| Site Web de l’ABFPA | 90 % |  |  | Le Template mise en place. Insertion des informations en cours avant sa présentation au directeur ABFPA |
| Finalisation des configurations pour les adresses mais dans le domaine benin.groupmediacontact.com | 100 % |  |  | Tout le monde est passé dans ce domaine. Reste la configuration pour le PDG |
| Support aux utilisateurs | 100% |  |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration | 100% |  |  |  |