| PERIODE | Semaine du 10 au 16 Février 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Développement Recrutel | 70 % | Mise à jour du fichier base de données des adresses IP des différents postes du parc informatique |  |  |
|  | 75 % | Cartographie IP phone |  |  |
|  | 80 % | Mise à disposition de 25 positions supplémentaires pour la BU MTN | Besoin de matériels pour mettre le restant des postes fonctionnels | 20 positions sur les 25 demandé sont fonctionnelles à ce jour |
| Mise à jour application donneur d’ordre (MOOV) | 25 % |  |  |  |
| Développement d’une application de gestion de ticket d’incident | 99 % |  |  | Mise à jour des nouvelles fonctionnalités, intégration au portail, rédaction du manuel utilisateur et son intégration dans l’application |
| Support aux utilisateurs | 100 % |  |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration | 100% |  |  |  |