| PERIODE | Semaine du 17 au 23 février 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Finalisation et présentation du portail applicatif à l’administration | 100 % |  |  |  |
| Finalisation et présentation d’OGTI à l’administration | 100 % |  |  | Prise en compte des remarques et apports Certaines corrections ont été effectuées et d’autres en cours. |
| Finalisation et présentation de l’application de QUIZZ à l’administration | 100% |  |  | Prise en compte des remarques et apports Certaines corrections ont été effectuées et d’autres en cours. |
| Présentation du site web (la version beta pour validation) | --- |  |  |  |
| Configuration de l’accès à la messagerie depuis l’extérieur | 25 % |  |  | Mise en place des prérequis pour le nouveau domaine (benin.groupmediacontact.com |
| Mise en place du Template des raisons d’appels MTN | 50 % |  |  |  |
| Support aux utilisateurs | 100 % |  |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration | 100% |  |  |  |