| PERIODE | Semaine du 10 Mars au 16 Mars 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise à jour Application OGTI |  | Mise en place de 10 positions temporaire pour FTY |  | - Gestion de l’escalade - Gestions des SLA - Gestion des rapports |
| Hermes_MCB |  |  |  | - Gestion en bloc des salaires - Implémentation d’une nouvelle formule de calcule |
| Configuration de l’accès à la messagerie depuis l’extérieur | 50 % |  |  | Mise en place des prérequis pour le nouveau domaine (benin.groupmediacontact.com |
| Mise en place du Template des raisons d’appels MTN | 50 % |  |  |  |
| Support aux utilisateurs | 100 % |  |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration | 100% |  |  |  |