| PERIODE | 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Derrick HEDIHON |  |  |  |
| SERVICE | Analyse et Développement |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Développement d’une application de gestion de ticket d’incident | 95% |  |  | Elle sera fonctionnelle et pourra être mis en test ce soir même |
| Site web de l’ABPFPA | 15% |  |  | La mise en place de la charte et de la structure du site seront finalisées demain |
| Script de défragmentation | 0% |  |  | J’ai suggéré une solution à Jean Francois mais qui n’a pas abouti à des résultats concluants. |
|  |  | Mise à jour interface d’extraction FCR et DBCallcenter |  | Elle sera finalisée demain |
|  |  | Support aux utilisateurs |  |  |
|  |  | Maintenance des postes |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE | Mise en place nouvelle charte pour le site web du Groupe Media Contact Les éléments de mise à jour seront bientôt fournis par le DBD |  |  |  |