| PERIODE | 05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Derrick HEDIHON |  |  |  |
| SERVICE | Analyse et Développement |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Développement d’une application de gestion de ticket d’incident | 95% |  |  | En attente de la présentation, des modifications ont été apportées notamenet la connexion en utilisant les identifiants de Hermes.mcb, certains rappots et d’autres qui sont toujours en cours |
| Module de gestion de projet dans l’ERP | 95% |  |  | Le module a déjà été mis en place et les droits ont été attribué à chacun |
| Site Web de l’ABFPA | 50% |  |  | Le template a déjà été mis en place. Il reste à y mettre les informations necessaires pour une présentation au Directeur ABFPA |
| Template des raisons d’appels | 50% |  | Je ne retrouve pas la Table où sont stockés les StatusGroup et Status détails |  |
|  |  | Mise à jour application donneur d’ordre |  | Une séance de travail a été faite avec Ella où il est question d’ajouter les nouveaux segments, qu’elle m’envoie les nouveaux indicateurs et objectifs 2014 et quelques retouches |
|  |  | Support aux utilisateurs |  |  |
|  |  | Maintenance des postes |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE | Travaux sur le site web du groupe qui pourra faire l’objet d’une présentation Bêta la semaine prochaine |  |  |  |