| PERIODE | 05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Derrick HEDIHON |  |  |  |
| SERVICE | Analyse et Développement |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise à jour OGTI | 90% |  |  | La fonction d’export est toujours en cours |
| Développement de l’outil d’évaluation de la prestation du service client | 90% |  |  | La fonction d’export est en train d’être implémentée |
| Site Web du groupe | 50% |  |  |  |
|  |  | Support aux utilisateurs |  |  |
|  |  | Maintenance des postes |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE | Travaux sur le site web du groupe qui pourra faire l’objet d’une présentation Bêta la semaine prochaine |  |  |  |