| PERIODE | S 23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Suivi du matériel | 100% | -création de log pour les nouveaux agents MTN entrant en production -actualisation du fichier suivi du matériel |  | Besoin de 12 souris et 2 cable VGA: demande de matériel en instance aux services généraux. |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99,99% | - Suivi des postes en test ip 172 - restauration des postes 67, 171 ,69 ,162 - défaut de batterie sur le petit onduleur constaté, et le grand aussi. -recherche pour un script de shutdown -maintenance hebdomadaire | - Besoin d’un lecteur externe pour l’installation des postes. -la posture des U.C pour les nouvelles positions MTN (VIPet dealers) n’est pas très adaptée il serait plus adapté et sécurisant de les mettre sur la table comme ceux du service qualité. | -Il m’a été donné de constater que les 6 postes passés en 172 pour des tests plus larges perdent parfois le lecteur partagé investigation toujours en cours. - le script de shudown permettra de |
| Support aux utilisateurs | 100% | -ajout de statuts sous hermes pour le segmet 110 -recyclage de fichier pour les campagnes d’émission |  | - les agents (MTN et MOOV) continuent de se plaindre des claviers illisibles. Les stickers utilisés pour les tests ne tiennent pas pour certains claviers je propose d’essayer un fournisseur différent ou un autre type de stickers. |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |