| PERIODE | S 24 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Suivi du matériel | 100% | -création de log pour les nouveaux agents MTN entrant en production -actualisation du fichier suivi du matériel -retrait de 14 casques defectueux GN200 |  | Besoin de 12 souris et 2 cable VGA: demande de matériel en instance aux services généraux. - il marquez les casques pour savoir leur durée de vie |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99% | - Suivi des postes en test ip 172 - restauration des postes 101 -recherche pour un script de shutdown -installation et configuration du serveur finance et du serveur Lune -maintenance hebdomadaire | - Besoin d’un lecteur externe pour l’installation des postes. - le cd de windows serveur 2003 est endommagé ce qui ne m’a pas permis d’installer le serveur LUNE -la posture des U.C pour les nouvelles positions MTN (VIPet dealers) n’est pas très adaptée il serait mieux et plus sécurisant de les mettre sur la table comme ceux du service qualité. | -les 6 postes passés en 172 pour des tests plus larges perdent parfois le lecteur partagé investigation toujours en cours. - le script de shutdown permettra d’éteindre les postes resté allumés |
| Support aux utilisateurs | 100% |  |  | - les agents (MTN et MOOV) continuent de se plaindre des claviers illisibles. Les stickers utilisés pour les tests sont déjà décollés pour certains claviers je propose d’essayer un fournisseur différent ou un autre type de stickers. |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |