| PERIODE | 08 au 14Mars 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | GOUNGOULOU A.Junior |  |  |  |
| SERVICE | Analyse et Développement |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mises à jour Hermes_mcb | 50% |  |  | Phase d’implémentation de la nouvelle formule terminée pratiquement, ne reste que les tests préalables aux tests grandeur nature avec Romain et tous les autres services |
| Formation TL sur le nouveau quizz | 50% |  |  |  |
| Revue du manuel utilisateur et mises à jour | 100% | Support aux utilisateurs |  | Mises à jour de certaines fonctionnalités voulues des TL. |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |