| PERIODE | S51 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Migration du parc informatique vers windows seven | 35% |  | le logiciel ghost fonctionne mais la création de l’image un echec de la conexion réseau survient en cours de l’opération | Les positions agents moov sont déjà sous win 7 Le reste du parc informatique (mtn ,fty) sera migré progressivement vers windows seven pro |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99 ,99% | -maintenance hebdomadaire |  | Il y a deux poste sur la production Mtn qui on un souci de carte mère (il y a des composants cramés) il est a noté que c’est la dernière vague de poste déployés un mails sera envoyé au service généraux pour remplacement . |
| Support aux utilisateurs | 100% |  |  | - la plus part des claviers en production sont illisible ce qui rend difficile le travail des agents. |
| Solution remote control |  | Prise en main de l’application zabbix | -l’utilitaire dameware | - d’autre serveur et des postes du parc informatique sont progressivement intégrés à la supervision zabbix -le dameware se connecte Les solutions alternatives au ghost sont toujours en cours d’études |
| Génération de rapport des scripts de maintenance | 50% |  | Le fichier texte généré mais le résultat affiché n’est pas complet | Vu d’autre tache les travaux n’ont pas évolué. |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |