| DSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TACHES | DEAD LINE | ETAT | COMMENTAIRES |
| TACHES 2015 |  |  |  |
| ESPACE QUALITE |  | FAIT | Les espaces sont créés, la mise à jour se fait de façon progressive |
| ESPACE RO |  |  |  |
| ESPACE RH |  |  |  |
| Mise à jour de Hermes-planning |  | FAIT | Application disponible (Confère Planificateur) la mise à jour vers la version 3 commencera en avril |
| Application RECRUTEL |  | FAIT | Une première version à été mise à disposition du demandeur, Les modifications souhaitées par cette dernière sont en cours d'implémentation |
| Mise en place d’une stratégie de supervision réseaux (Zabbix) | 31 janvier 2015 | FAIT | Suivie de tous les équipements du réseau |
| MISE A JOUR SITE WEB |  | FAIT | Mise à jour progressive |
| Migration de tous les postes du parc informatique vers Windows 7 | 15-mars-15 | FAIT | Tous les postes ont été migrés vers Windows 7 à l'exception de ceux dont la migration entrainerait une lenteur dans le fonctionnement |
| Support aux utilisateurs | En permanence | FAIT | En continu |
| Maintenance du parc informatique | En permanence | FAIT |  |
| Mise à jour des lecteurs |  | FAIT |  |
| Refonte de la stratégie de sécurité réseau | 10-févr-15 | FAIT | Le Process est rédigé et disponible. Le déploiement dans le réseau en réseau est en cours de plannification. |
| Convergence de toutes les applications vers une interface unique d’authentification (Portails d’applications) |  | FAIT | Confère nouveau portail d'applications |
| Mise à jour des applications existantes |  | FAIT | En continu et à la demande des utilisateurs |