| DSI PLAN D’ACTION 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHES | DEAD LINE |  | ETAT | COMMENTAIRES |
| TACHES 1er TRIMESTRE 2015 |  |  |  |  |
| ESPACE QUALITE |  |  | FAIT | Les espaces sont créés, la mise à jour se fait de façon progressive |
| ESPACE RO |  |  |  |  |
| ESPACE RH |  |  |  |  |
| Application RECRUTEL | 31 Mars 2015 |  | FAIT | Une première version exploitable est en utilisation depuis fin Mars. |
| MISE A JOUR SITE WEB |  |  | FAIT | Mise à jour progressive |
| Mise en place d’une stratégie de supervision réseaux (Zabbix) | 31 janvier 2015 |  | FAIT | Suivie de tous les équipements du réseau |
| Migration de tous les postes du parc informatique vers Windows 7 | 15 Mars 2015 |  | FAIT | Sauf les Postes ASUS |
| Mise à jour des lecteurs | 31 Mars 2015 |  | FAIT | Mise à jour du fichier Excel |
| Refonte de la stratégie de sécurité réseau | 10 Février 2015 |  | FAIT | Le Process est rédigé et disponible auprès de la DSI |
| Convergence de toutes les applications vers une interface unique d’authentification (Portails d’applications) | 28 Février 2015 |  | FAIT | Confère nouveau portail d'applications |
| Mise à jour des applications existantes | 28 Février 2015 |  | FAIT | En continu et à la demande des utilisateurs |
| Garantir un taux d’accessibilité de 95% de l'IVR MTN | En permanence |  | FAIT | Confère Fichier Donneur d'Ordre MSC ACCESSIBILITE |
| Garantir à 90% de disponibilité des postes de travail des CSCD, et de l'administration | En permanence |  | FAIT |  |
| Garantir à 90% de disponibilité des serveurs de production | En permanence |  | FAIT |  |
| TACHES REGALIENNES DE LA DSI |  |  |  |  |
| Garantir à 90% de disponibilité des postes de travail des CSCD, et de l’administration | En permanence | -- |  | Maintenance du parc informatique (confère les tickets OGTI) |
| Garantir à 90% de disponibilité des serveurs de production | En permanence | -- |  |  |
| Garantir l’accessibilité, disponibilité et la sécurité des Informations | En permanence | -- |  | Garantir la disponibilité et la sécurité des données Permettre aux utilisateurs d’accéder aux ressources réseaux |
| Administration des systèmes, du réseau et les Base de Données. | En permanence | -- |  |  |
| Mise en place des campagnes et accompagnement dans le suivi des indicateurs | En permanence | -- |  | Formation périodique des superviseurs (Module de supervision, reporting Hermes.Net et autres applications internes) |
| Mise à jour des applications existantes et/ou développement de nouvelles applications | En permanence |  |  | En fonction des besoins des autres des autres départements |
| Mise à jour des sites Web et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+) | En permanence |  |  | En collaboration avec de Département de Communication & Commercial |
| Automatisation des taches de maintenance ou récurrentes | En permanence | -- |  | - Ghost réseau (image des profils) ; - Prise de main à distance ; - Script de rapatriement des enregistrements ; |
| Rédaction des manuels et procédures de la DSI | En permanence | -- |  | Mise à jour du référentiel DSI ; Manuel des applications |
| Support aux utilisateurs | En permanence | -- |  | En continu |
| Veuille technologique et INNOVATIONS | En permanence | -- |  | En continu |