| DSI PLAN D’ACTION 2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHES | DEAD LINE |  | ETAT | COMMENTAIRES |
| TACHES 1er TRIMESTRE 2015 |  |  |  |  |
| ESPACE QUALITE |  |  | FAIT | Les espaces sont créés, la mise à jour se fait de façon progressive |
| ESPACE RO |  |  |  |  |
| ESPACE RH |  |  |  |  |
| Application RECRUTEL | 31 Mars 2015 |  | FAIT | Une première version exploitable est en utilisation depuis fin Mars. |
| MISE A JOUR SITE WEB |  |  | FAIT | Mise à jour progressive |
| Mise en place d’une stratégie de supervision réseaux (Zabbix) | 31 janvier 2015 |  | FAIT | Suivie de tous les équipements du réseau |
| Migration de tous les postes du parc informatique vers Windows 7 | 15 Mars 2015 |  | FAIT | Sauf les Postes ASUS |
| Mise à jour des lecteurs | 31 Mars 2015 |  | FAIT | Mise à jour du fichier Excel |
| Refonte de la stratégie de sécurité réseau | 10 Février 2015 |  | FAIT | Le Process est rédigé et disponible auprès de la DSI |
| Convergence de toutes les applications vers une interface unique d’authentification (Portails d’applications) | 28 Février 2015 |  | FAIT | Confère nouveau portail d'applications |
| Mise à jour des applications existantes | 28 Février 2015 |  | FAIT | En continu et à la demande des utilisateurs |
| Garantir un taux d’accessibilité de 95% de l'IVR MTN | En permanence |  | FAIT | Confère Fichier Donneur d'Ordre MSC ACCESSIBILITE |
| Garantir à 90% de disponibilité des postes de travail des CSCD, et de l'administration | En permanence |  | FAIT |  |
| Garantir à 90% de disponibilité des serveurs de production | En permanence |  | FAIT |  |
| TACHES 2ND TRIMESTRE 2015 |  |  |  |  |
| ISP V2.0 MTN CONGO | 18/04/2015 |  | Urgent | Application Externe |
| SVI Allo Service Public (ASP) (voir retro planning) | 28/05/2015 |  | Urgent | Conception de l’arborescence / Enregistrement des voix /Dimensionnement de l’ACD/ Mise en place de la Base de Données / Développement du SVI Dynamique/ Configuration de la campagne et du Script Agent |
| SVI Port Autonome de Cotonou (PAC) (voir retro planning) | 15/05/2015 |  | Urgent | Conception de l’arborescence / Enregistrement des voix /Dimensionnement de l’ACD/ Développement du SVI Dynamique/ Mise à jour du Script Agent |
| Mise en place d’une nouvelle architecture réseau | 31/04/2015 |  | NON FAIT |  |
| Refonte du plan d’adressage vue l’augmentation du parc informatique | 31/04/2015 |  | NON FAIT | La refonte a été effectuée, il reste la phase du déploiement |
| Mise en place d’une politique de gestion des quotas sur les lecteurs afin de permettre une meilleure gestion des espaces alloués | 31/04/2015 |  | NON FAIT |  |
| Formations périodiques des TeamLeader sur la maintenance de premier niveau, utilisation des suites bureautiques et Hermès. Net | 31/05/2015 |  | NON FAIT |  |
| Politique d’accès au réseau (Mise en place d’un portail captif) | 31/05/2015 |  | NON FAIT |  |
| Mise en place d’une politique de sauvegarde des données critiques | 31/05/2015 |  | NON FAIT | La demande de serveur a été effectuée, en attente du retour |
| Migration des serveurs sous Windows Server 2003 vers Windows Server 2008 | 31/05/2015 |  | NON FAIT | La migration a déjà été effectuée pour le serveur de mise à jour et le serveur d’antivirus |
| Mise en place d’une politique de redondance des serveurs critiques (contrôleur de domaine, serveur de messagerie, serveurs de production) afin de garantir une continuité de service tolérable | 31/05/2015 |  | NON FAIT | La mise en place de la politique est déjà faite pour le contrôleur de domaine et les serveurs de production, il reste le serveur de messagerie |
| Mettre en place le système de facturation et déblocage de compte sur l’IVR | 31/05/2015 |  | NON FAIT | En attente auprès de la Direction Générale |
| Mise en place d’une plateforme SMS (test avec kannel) | 31/06/2015 |  | NON FAIT | Plate d’envoi des SMS |
| Mise en place d’une politique d’archivage et de restauration des bases de données | 31/06/2015 |  | NON FAIT | Politique pour sauvegarder des données critiques vers des stockages amovibles ou serveurs déconnectés |
| Garantir un taux d’accessibilité de 95% et suivi des indicateurs SVI de toutes les campagnes | En permanence |  | -- | MTN ; Allo Service Public, PAC |
| TACHES 3ième TRIMESTRE 2015 |  |  |  |  |
| Interface de gestion de quota | 31/07/2015 |  |  | Interface pour déterminer les droits sur des dossiers à partir du profil de l’utilisateur |
| GED | 31/07/2015 |  |  | Gestion Electronique des Documents |
| Etude de faisabilité d’automatisation de la grille de notation du département QUALITE | 31/09/2015 |  |  |  |
| Garantir un taux d’accessibilité de 95% et suivi des indicateurs SVI de toutes les campagnes | En permanence |  | -- | Confère Fichier Donneur d’Ordre MSC ACCESSIBILITE |
| D’autres taches sont à compléter en fonction du déroulement et des besoins observer au cours de second trimestre |  |  |  | En fonction des besoins enregistrer au cours du second trimestre |
| TACHES REGALIENNES DE LA DSI |  |  |  |  |
| Garantir à 90% de disponibilité des postes de travail des CSCD, et de l’administration | En permanence | -- |  | Maintenance du parc informatique (confère les tickets OGTI) |
| Garantir à 90% de disponibilité des serveurs de production | En permanence | -- |  |  |
| Garantir l’accessibilité, disponibilité et la sécurité des Informations | En permanence | -- |  | Garantir la disponibilité et la sécurité des données Permettre aux utilisateurs d’accéder aux ressources réseaux |
| Administration des systèmes, du réseau et les Base de Données. | En permanence | -- |  |  |
| Mise en place des campagnes et accompagnement dans le suivi des indicateurs | En permanence | -- |  | Formation périodique des superviseurs (Module de supervision, reporting Hermes.Net et autres applications internes) |
| Mise à jour des applications existantes et/ou développement de nouvelles applications | En permanence |  |  | En fonction des besoins des autres des autres départements |
| Mise à jour des sites Web et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+) | En permanence |  |  | En collaboration avec de Département de Communication & Commercial |
| Automatisation des taches de maintenance ou récurrentes | En permanence | -- |  | - Ghost réseau (image des profils) ; - Prise de main à distance ; - Script de rapatriement des enregistrements ; |
| Rédaction des manuels et procédures de la DSI | En permanence | -- |  | Mise à jour du référentiel DSI ; Manuel des applications |
| Support aux utilisateurs | En permanence | -- |  | En continu |
| Veuille technologique et INNOVATIONS | En permanence | -- |  | En continu |