| BILAN Q2 DSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHES | Ressources |  | ETAT | COMMENTAIRES |
| TACHES 2ND TRIMESTRE 2015 |  |  |  |  |
| ISP V2.0 MTN CONGO | DSI |  | FAIT | Application Externe |
| SVI Allo Service Public (ASP) (voir retro planning) | DSI |  | En cours |  |
| SVI Port Autonome de Cotonou (PAC) (voir retro planning) | DSI |  | En cours |  |
| Mise à jour d’EVAL | Derrick |  | NON FAIT |  |
| SIRA (ASP) | Derrick |  | En cours |  |
| RECRUTEL | Fabrice |  | EN cours | La mise à jour de la version V2 est en cours |
| PLANNING (Mise à jour vers V3) | Fabrice |  | NON FAIT |  |
| Mise à jour SVI MTN | DSI |  | FAIT | Mise à jour des fichiers son / mise en place des quotas pour faciliter la gestion de la production aux opérationnels |
| Mise en place MTN MOOV multi langues | Derrick |  | FAIT |  |
| Mise en place d’une base FAQ | Jean-François |  | NON FAIT | Une base pour aider les utiliser de la conduite à tenir en cas de panne technique de 1er niveau |
| Mise en place d’une nouvelle architecture réseau | Léandre |  | FAIT |  |
| Refonte du plan d’adressage vue l’augmentation du parc informatique | DSI |  | FAIT | En cours au 3iéme étage |
| Mise en place d’une politique de gestion des quotas sur les lecteurs afin de permettre une meilleure gestion des espaces alloués | Léandre-JF |  | FAIT |  |
| Formations périodiques des TeamLeader sur la maintenance de premier niveau, utilisation des suites bureautiques et Hermès. Net | Jean-François |  | NON FAIT |  |
| Politique d’accès au réseau (Mise en place d’un portail captif) | Stagiaire Kilian |  | FAIT |  |
| Mise en place d’une politique de sauvegarde des données critiques | Léandre |  | En cours | La demande de serveur a été effectuée, en attente du retour |
| Migration des serveurs sous Windows Server 2003 vers Windows Server 2008 | Léandre - JF |  | En cours | La migration a déjà été effectuée pour le serveur de mise à jour et le serveur d’antivirus |
| Mise en place d’une politique de redondance des serveurs critiques (contrôleur de domaine, serveur de messagerie, serveurs de production) afin de garantir une continuité de service tolérable | Léandre |  | En cours | La mise en place de la politique est déjà faite pour le contrôleur de domaine et les serveurs de production, il reste le serveur de messagerie |
| Mettre en place le système de facturation et déblocage de compte sur l’IVR | DSI |  | NON FAIT | En attente |
| Mise en place d’une plateforme SMS (test avec kannel) | Stagiaire Kilian |  | FAIT | Plate d’envoi des SMS |
| Mise en place d’une politique d’archivage et de restauration des bases de données | Léandre |  | FAIT | Politique pour sauvegarder des données critiques vers des stockages amovibles ou serveurs déconnectés |
| Garantir un taux d’accessibilité de 95% et suivi des indicateurs SVI de toutes les campagnes | DSI |  | FAIT |  |
| TACHES REGALIENNES DE LA DSI |  |  |  |  |
| Garantir à 90% de disponibilité des postes de travail des CSCD, et de l’administration | DSI | FAIT |  | Maintenance du parc informatique |
| Garantir à 90% de disponibilité des serveurs de production | DSI | FAIT |  |  |
| Garantir l’accessibilité, disponibilité et la sécurité des Informations | DSI | FAIT |  | Garantir la disponibilité et la sécurité des données ; Permettre aux utilisateurs d’accéder aux ressources réseaux |
| Administration des systèmes, du réseau et les Base de Données. | DSI | FAIT |  |  |
| Mise en place des campagnes et accompagnement dans le suivi des indicateurs | DSI | FAIT |  | Formation périodique des superviseurs (Module de supervision, reporting Hermes.Net et autres applications internes) |
| Mise à jour des applications existantes et/ou développement de nouvelles applications | Fabrice / Derrick | FAIT |  | En fonction des besoins des autres des autres départements (Eval, Planning, Recrutel, Sygedi) |
| Mise à jour des sites Web et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+) | Fabrice | FAIT |  | En collaboration avec de Département de Communication & Commercial |
| Automatisation des taches de maintenance ou récurrentes | Jean-François | FAIT |  | - Ghost réseau (image des profils) ; - Prise de main à distance ; - Script de rapatriement des enregistre; |
| Support aux utilisateurs | DSI | FAIT |  | En continu |