[image: image2.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



[image: image2.jpg] 

COMPTE RENDU DE REUNION DSI MCB
	
	

	
	
	Page
	 2/2



	  Date / Heure / Lieu

	lundi 17aout  2015, 10h00, bureau de la DSI.

	

	

	Participants

	AGUIAH Léandre, LOBE jean-françois , Derrick HEDIHON ,Fabice TOHIONON

	
	

	Diffusion à

	PADONOU Claude, AGUIAH Léandre, Support IT

	Copie(s) à
	

	

	

	
	

	Objet

	Réunion hebdomadaire du département des systèmes d’information 

	
	

	
	


Ordre du jour
Rappel des taches en instance
Point sur les activités  en cours
Résumé :
La réunion hebdomadaire du département a démarré ce jour à 11h35 et se résume comme suit :
	                                                   Taches en instances
	
	
	

	taches
	responsable
	delai
	état

	Monitoring du 253 avec zabbix
	Jean-françois
	19/08/2015
	En cours

	cacty
	derrick


	19/08/2015


	En cours



	SVI version 2
	DSI
	21/08/2015
	En cours



	application collecte des données RH
	developpeur


	27/08/2015


	En cours



	basculement des agent en fonction de la competence
	derrick


	21/08/2015
	En cours



	Mise a jour application planning V3
	fabrice
	En pourpartlé avec 
	En cours 

	Actualisation de Ocs inventory pour les service generaux


	Derick /jean
	
	En cours


· Point sur  les activités
· SVI mise en place de la version 2 en attente des informations 

· Mise a jour planning integration planning administration et ASP

· mise a jour application eval 

· revoir recrutel 

· depot des candidatures sur le site web gestion des tickets /ajout des champs "obligatoires"

· (aujourd'hui avant midi)

· application RH delai pour le 27 aout

· Actualisation de Ocs inventory pour les service generaux

· configuré le monitoring des interfaces du 253 sur zabbix
La séance fut levée à 12h20
[image: image1.png]



DOCUMENT INTERNE

	



[image: image3.jpg](aa A
@EDIA -CONTAC:I'



