| PERIODE | Semaine du 26/01/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| - Mise à jour de l’application planning effectuée |  | 100% | - Modification de l’affichage du planning dans l’espace agent |  | Accès à la plateforme HMP2 pour les agents du 111 |
| - Développement de l’application RECRUTEL en cours |  |  |  | Retard de 2 jours lié aux recherches sur une manière d’importer les extractions de la badgeuse dans l’application planning | La première version sera disponible le 03/02/2015. |
| - Mise en ligne du site web du groupe media contact |  | 100% | Ajout de formulaire pour le dépôt des dossiers en ligne avec des champs obligatoires |  | Le formulaire sera totalement opérationnel au plus tard le 03/02/2015 |
| - Développement de l’espace qualité (intranet) |  | 100 % (mise à jour pour la personnalisation se feront au fur et à mesure) | - Limitation du format et de la taille de rapport - Dossier public |  | Mise en place pour chaque département (RH, QUALITE, RO, DBD, DSI, REC, DAF, SGE) |
| - Implémentation du SVI MOOV (choix de langue) |  | 100 % |  | Difficultés pour afficher la langue de l’abonnés dès la remonté de la fiche à l’agent. | En test actuellement. |
| - Mise à jour l’application changement de compétence sur la plateforme HMP2 |  | 50 % |  |  |  |
| - Implémentation de l’interface extraction des appels traités MOOV pour le back office |  | 100 % |  |  | Avoir une interface simplifiée au lieu de tirer à chaque fois le reporting |
| - Installation du serveur devant servir à la virtualisation |  | 50 % |  |  | Problème de pilote pour terminer l’installation du serveur |
| - Mise à disposition de poste de travail pour les ressources humaines, la formation, la qualité et le service financier |  | 100 % |  |  | Poste de Grégory Poste d’Angélique Poste de l’assistant DAF junior |
| - Migration du parc informatique vers Windows 7 |  | 80 % |  |  | Migration du parc toujours en cours |
| Support aux utilisateurs |  | 100 % |  |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration |  | 100% |  |  | En fonction du planning de maintenance établie |