| PERIODE | Semaine du 02/02/2015 au 08/02/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| - Développement de l’application RECRUTEL en cours |  | 45 % |  |  | Mise à disposition du service concerné et collecte d’avis pour correction de la 1ére partie |
| - Mise en ligne du site web du groupe media contact |  | 100% | Mise à jour des interfaces pour les filiales (en cours de finalisation) |  | Le site du Group est en attente de validation pour être mise en ligne |
| - Développement de l’Intranet HEMERS_MCB |  |  | - Limitation du format et de la taille de rapport - Dossier public |  | Mise en place pour chaque département (RH, QUALITE, RO, DBD, DSI, REC, DAF, SGE) |
| - Implémentation du SVI MOOV (choix de langue) |  | 100 % | Remontée de la boite de dialogue informant l’agent de la langue que l’abonné souhaite parlé. |  |  |
| - Mise à jour l’application changement de compétence sur la plateforme HMP2 |  | 50 % |  |  |  |
| - Installation du serveur devant servir à la virtualisation |  | 75 % |  |  | Installation de LINUX et mise à jour des paquets sur serveur |
| - Migration du parc informatique vers Windows 7 |  | 80 % |  |  | Migration du parc toujours en cours |
| Support aux utilisateurs |  | 100 % |  |  |  |
| Maintenance sur les postes de travail et de l’administration |  | 100% |  |  | En fonction du planning de maintenance établie |