| PERIODE | Semaine du 09/02/2015 au 15/02/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| - Développement de l’application RECRUTEL en cours |  | 55 % |  |  | Mise à disposition du service concerné et collecte d’avis pour correction de la 1ére partie |
| - Mise en ligne du site web des Filiales groupe media contact |  | 100% |  |  | Le site du Group est en attente de validation pour être mise en ligne |
| - Développement de l’Intranet HEMERS_MCB - Migration portail vers un intranet (MEDIA CONTACT SOCIAL) |  | 100 % 45 % |  |  | Les différents logs sont envoyés pour utilisation. Ci-après le lien avec les identifiants de connexion. Un mail officiel sera envoyé d’ici le jeudi pour commencer les tests http://10.0.5.5:8484/social |
| - Changement de compétence plateforme .17 |  | 60 % |  | La modification des files ne s’effectue pas à travers les web services. |  |
| - Installation du serveur devant servir à la virtualisation |  | 100 % | Déploiement d’un IOS et paramétrage des cartes réseaux |  | Installation de LINUX terminée. Configuration de fonction de routeur |
| - Migration du parc informatique vers Windows 7 |  | 80 % | Mise à jour de sécurité des nouveaux postes déployés |  | Migration du parc toujours en cours |
| - SUIVI SVI MTN |  | MSC= 622875 Appels VISITES= 618938 Appels RAC.IVR=557337 Tx RATIO SOLVE= 90,04% Tx ACCESSIBILITE= 99,36% |  |  |  |
| - Implémentation du SVI MOOV (choix de langue) |  | 100 % | Remontée de la boite de dialogue informant l’agent de la langue que l’abonné souhaite parlé. |  |  |
| - Support aux utilisateurs |  | 100 % |  |  |  |
| - Maintenance sur les postes de travail et de l’administration |  | 100% |  |  | En fonction du planning de maintenance établie |