| PERIODE | Semaine du 23/02/2015 au 01/03/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| - Mise à jour Application de planning |  | - |  |  |  |
| - Correction du bug sur le module Reporting de Hermes.Net sur la plateforme 17 |  | 100 % |  |  | Mise à jour du module reporting |
| - Déploiement de l’application RECRUTEL sur le serveur d’application pour des tests de production |  | 90 % |  |  | L’application est finalisée et la version test est mise à disposition du département demandeur pour test. |
| - Interface de changement de compétence |  | 80 % |  | La modification des files ne s’effectue pas à travers les web services. | Nouveau deadline de livraison : 14-03-2015 |
| - Etude de la migration des utilisateurs vers intranet et mise en place nouvelle politique d’identification |  | 60 % |  | Vu que les agents ont différents log de production (11 et 17), le log agent ne pourra plus faire office d’identifiant unique pour la connexion au portail. | Nous travaillons actuellement sur l’élaboration de nouveau log. Ex : laguiah |
| - Migration du parc informatique vers Windows 7 |  | 85 % | Mise à jour de sécurité des nouveaux postes déployés | Migration sur les anciens postes. Problème de disque et tu processeur. | Migration du parc toujours en cours |
| - SUIVI SVI MTN S9 |  | MSC= 707213 Appels VISITES= 680833 Appels RAC.IVR= 625836 Tx RATIO SOLVE= 91,92% Tx ACCESSIBILITE= 96,26% |  |  |  |
|  |  | Commentaire : |  |  |  |
| - SUIVI SVI MTN FEVRIER |  | MSC= 2.804.280 Appels VISITES= 2.712.693 Appels RAC.IVR= 2.442.850 Tx RATIO SOLVE= 90,05% Tx ACCESSIBILITE= 96,73% |  |  |  |
| - Support aux utilisateurs |  | 100 % |  |  |  |
| - Maintenance sur les postes de travail et de l’administration |  | 100% |  |  | En fonction du planning de maintenance établie |