| PERIODE | Semaine du 02/03/2015 au 08/03/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| - Mise à jour Planning |  | - |  |  | - Mise à jour du module de visualisation des plannings par les agents, ajout de l’option de commentaire des plannings par les agents |
| - Mise à jour outil d’extraction |  | 100% |  |  | Possibilité d’extraire les numéros non autorisés ayant voulu joindre le 3334 |
| - Prise en compte des modifications de l’application RECRUTEL |  | 90 % |  |  | - Implémentation du module de statistiques. |
| - Interface de changement de compétence |  | 80 % |  | La modification des files ne s’effectue pas à travers les web services. | Nouveau deadline de livraison : 14-03-2015 |
| - Migration du parc informatique vers Windows 7 |  | 85 % | Mise à jour de sécurité des nouveaux postes déployés | Migration sur les anciens postes. Problème de disque et tu processeur. | Migration du parc toujours en cours |
| - SUIVI SVI MTN S9 |  | MSC= 666885 Appels VISITES= 658183 Appels RAC.IVR= 607863 Tx RATIO SOLVE= 92,35% Tx ACCESSIBILITE= 98,69 % |  |  |  |
|  |  | Commentaire : |  |  |  |
| - SUIVI SVI MTN FEVRIER |  | MSC= 2.804.280 Appels VISITES= 2.712.693 Appels RAC.IVR= 2.442.850 Tx RATIO SOLVE= 90,05% Tx ACCESSIBILITE= 96,73% |  |  |  |
| - Support aux utilisateurs |  | 100 % |  |  |  |
| - Maintenance sur les postes de travail et de l’administration |  | 100% |  |  | En fonction du planning de maintenance établie |