| PERIODE | Semaine du 23/03/2015 au 30/03/2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Léandre AGUIAH |  |  |  |  |
| DEPARTEMENT | DIRECTION DES SYSTEMES D’INFOMATION |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| - Finalisation espace de partage de documents RH – AGENT - MANAGER |  | 100% |  |  | Rajout de la fonctionnalité de lecture des fichier pdf en ligne |
| - Changement de compétence sur la plate forme 17 |  | 100 % |  |  | Finalisé |
| - Impression des cartes professionnelles |  | 100 % |  |  | 58 cartes ont été imprimées. On aura besoin d’un certain nombre de carte pour imprimer le reste (20) |
| - Mise à jour éval manager |  | 60% |  |  |  |
| - Implémentation de recrutel |  |  |  |  | Les premières fonctionnalités sont disponible et actuellement en phase de test |
| - Configuration nouveau serveur de messagerie |  | 50% |  | Problème de licence pour exchange 2010 | Reste l’installation du service exchange |
| - Configuration GNS3 |  | 50 % |  |  | Les configuration des différents VLAN sont encours |
| - SUIVI SVI MTN S9 |  | MSC= 644042 Appels VISITES= 642821 Appels RAC.IVR= 591539 Tx RATIO SOLVE= 92,02% Tx ACCESSIBILITE= 99,81 % |  |  |  |
|  |  | Commentaire : |  |  |  |
| - SUIVI SVI MTN FEVRIER |  | MSC= 2.804.280 Appels VISITES= 2.712.693 Appels RAC.IVR= 2.442.850 Tx RATIO SOLVE= 90,05% Tx ACCESSIBILITE= 96,73% |  |  |  |
| - Support aux utilisateurs |  | 100 % |  |  |  |
| - Maintenance sur les postes de travail et de l’administration |  | 100% |  |  | En fonction du planning de maintenance établie |