| PERIODE | S03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Derrick HEDIHON |  |  |  |
| SERVICE | Analyse et Développement |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise en place espace qualité | 50% |  |  | Les données nécessaires (requêtes sur les différentes tables ont été mise en place). Il ne reste que la mise en place du design au niveau du portail |
| Travail sur le site web en relation avec le département communication | 90% |  |  | Le service communication doit valider le site |
| Migration du portail vers un Intranet |  |  |  | Analyse des besoins (outil puissant de communication en interne, partage de document). |
| Mise en place script pour FTY | 100% |  |  | Mise en place du script |
| Migration du SVI et du 111 de la plateforme 10.0.5.11 vers le 10.0.5.17 | 100% |  |  |  |
|  |  | Support aux utilisateurs |  |  |
|  |  | Maintenance des postes |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |