| PERIODE | S04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Derrick HEDIHON |  |  |  |
| SERVICE | Analyse et Développement |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise en place espace qualité, DSI, RO, RH, QUALITE | 100% |  |  | Intégration de l’espace pour tous les profils |
| Mise en ligne du site web | 100% |  |  |  |
| Mise à jour script FTY | 100% |  |  | Analyse des besoins (outil puissant de communication en interne, partage de document). |
| Mise en place SVI avec option des choix des langues | 80% |  |  | A la compilation au niveau de l’interface Designer le résultat est bon mais pas au niveau des agents. Les tests sont toujours en cours afin d’arriver à une solution efficace |
| Mise à jour de l’application de changement de compétence vers la plateforme 10.0.5.17 | 50% |  |  |  |
| Mise en place d’une interface d’extraction des appels traités des agents de MOOV demandée par le BACK OFFICE | 100% |  |  | Nous sommes en attente de leur retour de test |
| Migration portail applicatif vers un INTRANET |  |  |  | Etude de la solution choisie (HUMHUB) pour intégration |
|  |  | Support aux utilisateurs |  |  |
|  |  | Maintenance des postes |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |