| PERIODE | S6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Migration du parc informatique vers windows seven | 87% |  | Certain disque dur ne sont plus en très bon état ce qui fait parfois échoué l’installation et ralenti notre évolution (les anciens postes).aussi agents et team leader se plaignent d’une lenteur des ces postes | -Les positions moov et fty sont déjà sous win 7 Le reste du parc informatique. mtn en cours. -je pense faire un test en augmentant la mémoire RAM de quelques uns des anciens postes déjà installés a 2 Go car actuellement pour la plus part ils sont a 1 Go de RAM |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99 ,99% | -maintenance hebdomadaire -mise à disposition d’un nouveau poste pour l’assistante du PDG - remise en service des postes 150 et 148 | Les matériels demandés pour remplacer celui défectueux ne nous sont pas remis à temps. | -Il y a deux postes sur la production Mtn qui ont un souci de carte mère (il y a des composants cramés) Et un sur moov ; il est a noté que c’est la dernière vague de poste versus déployés une demande a déjà été envoyé au service généraux pour remplacement. -les ventilo souvent plein de poussière ne tourne plus correctement et faire le dépoussiérage au moyen d’un pinceau n’est pas du tout commode. |
| Support aux utilisateurs | 100% | - participation a une formation sur le module interface design d’hermès pour la réalisation d’un script écran. -recensement des différents lecteurs en vu de revoir les droit d’accès des uns et des autre suite au nouvel organigramme de l’entreprise | Je constate que les utilisateurs débranchent très souvent les périphériques (clavier, souris) et généralement les broches des ports ps2 sont tordus d’où un grand nombre de clavier et souris défectueux. | - la plus part des claviers en production sont illisibles ce qui rend difficile le travail des agents. |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |