| PERIODE | S14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise en place du script moov identification | 100% | -mise en place d’un dictionnaire des tickets -injection de fiche pour fty1 et fty mobile -mie a jour adage |  |  |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99 ,99% | -sertissage de câbles endommagés |  | -Il y a deux postes sur la production Mtn qui ont un souci de carte mère (il y a des composants grillés) Et un sur MOOV ; il est a noté que c’est la dernière vague de poste versus déployés une demande a déjà été envoyé au service généraux pour remplacement une relance sera faite en début de semaine. |
| Support aux utilisateurs | 100% |  |  | - la plus part des claviers en production sont illisibles ce qui rend difficile le travail des agents. |
| Outil de Remote control | 95% |  | Trouver une version de logiciel de prise en main a distance gratuit avec un crack | Vnc 5.5 est en test actuellement contrairement a la version d’évaluation de dameware10 utilisé jusque là il faut obligatoirement installer un client serveur sur la machine sur laquelle on veut prendre la main. |
| Outil ghost | 100% |  | Besoin d’espace pour les images avenir | Un essai a été fait mais suite a un manque d’espace cela n’a pas pu aller jusqu’au bout. |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |