| PERIODE | S18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Installation et configuration de deux modèles de poste prévu pour le troisième étage | 100% |  |  | Les postes sont près pour le gosht |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99 ,99% |  |  | -le refroidisseur du processeur du poste 145 a été remplacé reste l’écran a remplacer une demande a été faite au service généraux. -Il y a deux postes sur la production Mtn qui ont un souci de carte mère (il y a des composants grillés) Et un sur MOOV ; il est a noté que c’est la dernière vague de poste versus déployés et de nombreux autre matériel entre autre souris et claviers sont a remplacé une demande est déjà faites au service |
| Support aux utilisateurs | 100% |  |  | - la plus part des claviers en production sont illisibles ce qui rend difficile le travail des agents. |
| Réinstallation et configuration du serveur linux | 100% |  |  |  |
| Documentation zabbix afin d’exploiter d’autres fonctionnalités que le monitoring |  |  |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |