| PERIODE | S29 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Installation du troisième étage | 98% |  | 7 postes parmi les 105 ont leurs cartes réseaux défectueuses. | Besoin de ruban pour étiqueter les nouveaux postes. Besoin d’attaches pour un meilleur rangement des câbles des postes du 3ième. |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99 ,99% | Formation des candidats ASP sur le site de la bourse du travail. Les câbles réseau on été tiré dans les deux salles de formation du troisième étage. | Un composant de la carte mère du serveur financier présente un défaut qui nuit au bon fonctionnement du serveur. J’ai du déplacer le disque dur dans le serveur prévu pour le backup du serveur de messagerie afin de permettre aux utilisateurs de ce serveur d’évoluer dans leur taches. | Les utilisateurs ne s’en servent pas fréquemment (OGTI). La majorité des postes sont fonctionnelles mais pas opérationnels du fait qu’il manque des casques, des souris ou des claviers a certaines positions |
| Support aux utilisateurs | 100% | Assistance pour la bonne marche du quizz ASP. |  | - la plus part des claviers en production sont illisibles ce qui rend difficile le travail des agents. |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |