| PERIODE | S3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Migration du parc informatique vers windows seven | 70% |  |  | Les positions moov et fty sont déjà sous win 7 Le reste du parc informatique. mtn en cours |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99 ,99% | -maintenance hebdomadaire |  | Il y a deux poste sur la production Mtn qui on un souci de carte mère (il y a des composants cramés) Et un sur moov ; il est a noté que c’est la dernière vague de poste versus déployés une demande a déjà envoyé au service généraux pour remplacement. |
| Support aux utilisateurs | 100% |  |  | - la plus part des claviers en production sont illisible ce qui rend difficile le travail des agents. |
| Câblage réseau du troisième étage et aménagement du bureau des ressources humaines | 100% |  |  | Reste a déménager les postes |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |