| PERIODE | S8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | Lobe jean François H. |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Migration du parc informatique vers windows seven | 89% |  | Certain disque dur ne sont plus en très bon état ce qui fait parfois échoué l’installation et ralenti notre évolution (les anciens postes).aussi agents et team leader se plaignent d’une lenteur des ces postes | -Les positions moov et fty sont déjà sous win 7 Le reste du parc informatique. mtn en cours. -l’augmentation de la mémoire ram ne change rien a la lenteur de ces postes. |
| Maintenance : gestion des tickets OGTi | 99 ,99% | -maintenance hebdomadaire (voir rapport dans le dépôt habituel) | Les matériels demandés pour remplacer celui défectueux ne nous sont pas remis à temps. Pas mal d’ancien poste ont des secteurs défectueux du disque dur | -Il y a deux postes sur la production Mtn qui ont un souci de carte mère (il y a des composants cramés) Et un sur moov ; il est a noté que c’est la dernière vague de poste versus déployés une demande a déjà été envoyé au service généraux pour remplacement. |
| Support aux utilisateurs | 100% | - mise à jour du fichier des lecteurs partagés -démarrage de la production dans la nuit du samedi 21/02/2015 -démarrage de la production ce mardi 24/02/2015 -26/02/2015 simulation d’un cas de coupure pour tester l’autonomie de l’onduleur 40Kva | Suite a une interruption de courant électrique survenu dans la nuit du samedi le petit onduleur protégeant les serveurs a pris un coup et est actuellement hors service. | - la plus part des claviers en production sont illisibles ce qui rend difficile le travail des agents. J’expérimente actuellement du ruban adessif |
| Mise à disposition des postes pour la campagne Mobile Money | 100% |  | Les souris et les claviers ne nous ont pas été mis a disposition pour rendre les postes opérationnels | Les teams leader on du emprunté sur d’autre positions |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |