| PERIODE | 12 – 16 décembre 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | KODJA Bicas Amen |  |  |  |
| SERVICE | Réseau et maintenance |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE | TAUX DE REALISATION | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise à jour du parc informatique (MTN 111) | 95% |  | Il ne reste que 10 positions à terminer |  |
| Maintenance permanent Assistance permanent aux utilisateurs | 97% 100% |  | -Nous avons 3 positions sur MTN non sertir faute de notre pince à sertir qui est défectueux en plus des 6positions qui sont lents. | - Nous demandons une nouvelle pince à sertir pour une disponibilité à 100% des postes agents. |
| Pour la semaine en cours | Approfondir l’administration du parc informatique avec nagios (Supervision switch, routeur) Mettre en place un système de supervision de la bande passante de chaque poste (ntopng) |  |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |