| PERIODE |  | 10 au 15 Octobre 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR |  | KODJA Bicas Amen |  |  |  |  |
| SERVICE |  | Réseau et maintenance |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION |  | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise à jour de Google Chrome et de firefox sur les positions Dealers et 111 de MTN pour la nouvelle application CLM |  | 50% |  |  |  |  |
| Maintenance permanent Assistance permanent aux utilisateurs |  | 97% 100% |  |  | -Nous avons 3 positions sur MTN non sertir faute de notre pince à sertir qui est défectueux en plus des 3 écrans qu’il faut changer | - Nous demandons une nouvelle pince à sertir pour une disponibilité à 100% des postes agents et un accompagnement du service général pour la mise en place des écrans |
| Assistance et Maintenance des postes administratifs |  | 100% |  | -Réinstallation du poste de l’assistant du DAF et installation des applications métiers. -Configuration du logiciel de scannage au département des ressources humaines -Configuration de la messagerie Outlook sue les postes du département qualité |  |  |
| Création des logs Hermes pour la campagne Mobile Money des nouveaux agents et Réinitialisation des comptes utilisateurs pour les agents | 100% |  |  |  |  |  |
| Mise en place de l’outil de supervision Nagios | 45% 100% |  | -Mise en place du client sur 20 postes agents sur MTN - Supervision de ces postes en temps réels |  |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |  |  |