| PERIODE |  | 3 au 7 Octobre 2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR |  | KODJA Bicas Amen |  |  |  |  |
| SERVICE |  | Réseau et maintenance |  |  |  |  |
| OBJECTIFS DE LA SEMAINE |  | TAUX DE REALISATION |  | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES | DIFFICULTEES RENCONTREES | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS |
| Mise à la disposition de nouvelle position pour la campagne Mobile money émission au 3ème étage |  | 95% |  |  | Sur 20positions qui doivent être fonctionnelles pour cette campagne nous avons 4 positions qui ne sont pas allumées | -Sur les 4positions qui sont pas allumées nous avons 2positions fautes d’électricité et 2 positions dont les câbles réseaux des IPphones ne s’allument pas sur ce nous avons équipés 2 autres positions pour y remédier à ce soucis le temps d’identifier les câbles réseau dans la baie. |
| Mise à jour de Google Chrome et de firefox sur les positions Dealers et 111 de MTN pour la nouvelle application CLM |  | 50% |  | -Nettoyage et défragmentation des disques durs pour l’optimisation des positions agents. -Dépoussiérage de certains postes de productions. | Sur les positions de 111 même après cette optimisation nous remarquons toujours cette lenteur sur environ 6positions ce qui donne pas de motivation aux agents | -Nous suggérons des mémoires RAM afin de permettre une vitesse plus ou moins favorables de la qualité des applications agents comme CLM et airtimes |
| Remplacement des matériaux défectueux au 2ème |  | 100% |  |  | - 8unités centrales, des câbles VGA, des claviers, souris, des écrans ont été changés sur MTN - 3 écrans à changer dont nous avons fait parvenir un mail au service Généraux pour nous aider à les changer |  |
| Maintenance permanent Assistance permanent aux utilisateurs |  | 97% 100% |  |  | -Nous avons 3 positions sur MTN non sertir faute de notre pince à sertir qui est défectueux en plus des 6positions qui sont lents. | - Nous demandons une nouvelle pince à sertir pour une disponibilité à 100% des postes agents. |
| Création des logs agents pour le portail d’application et des logs Hermes pour la campagne Mobile Money des nouveaux agents | 100% |  |  |  |  |  |
| Mise en place de l’outil de supervision Nagios | 100% 45% 100% |  | -Mise en place du serveur Nagios sous linux -Mise en place du client sur 10 postes agents sur Moov et 20 postes agents sur MTN - Supervision de ces postes en temps réels |  |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE |  |  |  |  |  |  |