| PERIODE | 30 – 04 Aout 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | KODJA Amen Bicas |  |  |  |  |
| SERVICE | Système Sécurité Réseau |  |  |  |  |
| ACTIVITES DE LA SEMAINE (Liste des taches effectuées) | TAUX DE REALISATION (Fait ou Non Fait) | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES (Activités non prévues mais subvenir au cours de la semaine) | DIFFICULTEES RENCONTREES (Difficultés rencontrées lors d’exécution des taches) |  | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS (votre commentaire) |
| Ronde matinale | Fait |  |  |  |  |
| Vérification de la bonne connexion de la campagne WhatsApp | Fait |  |  |  |  |
| Vérification des lecteurs (DSI, Flash, Flash-2, HomeDir, Plannification) | Fait |  |  |  |  |
| Lab pour la politique de sécurité et de messagerie dans exchange | Non Fait |  | Panne du pc supportant la virtualisation du serveur Lab |  |  |
| Configuration du switch | Non Fait | Assistance pour la supervision de la lenteur d’IRM sur 3 jours | Port console non adapté sur presque tous les ports des PC |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE (nouveautés apportées) |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS | Exemple : Précisez dans cette colonne les activités que vous avez prévue faire cette semaine - Désactivation des empreintes de la badgeuse - Désactivation des logs sur Hermes - Revoir la politique d’accès réseau - La politique sécurité des routeurs et swichts |  |  | Exemple : Précisez dans cette colonne le délai de mise en place 09/ Aout 09/ Aout 10/ Aout 10/ Aout |  |