| # PERIODE | 05 - 10 Novembre 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | KODJA Amen Bicas |  |  |  |  |  |
| SERVICE | Système Sécurité Réseau |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES DE LA SEMAINE (Liste des taches effectuées) | TAUX DE REALISATION (Fait ou Non Fait) | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES (Activités non prévues mais subvenir au cours de la semaine) |  | DIFFICULTEES RENCONTREES (Difficultés rencontrées lors d’exécution des taches) |  | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS (votre commentaire) |
| Ronde matinale | Fait | RAS |  |  |  |  |
| Configuration d’un serveur de Mise à jour Script automatique pour démarrer les machines | Fait Fait |  |  | Espace disk insuffisant Le script trouvé ne marchait pas, on a trouvé une commande permettant de lancé les différentes machines après avoir ouvert Virtual box Ce qui se fera c’est de lancer automatiquement VirtualBox au démarrage et après avec les commandes lancées les machines virtuelles |  |  |
| Virtualisation sur le serveur d’application du logiciel GNS3 | Non Fait |  |  | Mis à dispositions des images existants |  |  |
| Analyse de la performance du réseau | Fait | Mise à jour de Chrome et de firefox sur les postes du 2ème etage Installation de Chrome sur les postes du 3ème |  |  |  |  |
| Assistance des utilisateurs | Fait | - Assistance DigitalMTN pour la connexion et les campagnes MyMTN et Help - Assistance au TeamLeader pour l’accès à leur boite Mail - Assistance DigitalMoov pour la campagne Mailing - Assistance à la campagne backoffice pour l’accessibilité de l’application IRM |  |  |  |  |
| Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) | Fait | - vérification des antivirus sur les postes du 3eme - création de nouveau statut Moov sur le 232 Hermes |  |  |  |  |
| Installation & configuration du serveur Zabbix Configuration du Client sur les postes du 1er & 3ème | Fait |  |  | Message d’erreur avec la dernière version du client zabbix4.0 ok avec la version3.4 de l’agent zabbix Au niveau su serveur le daenon not running mais apres recherche c’est revenu au statut yes |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE (nouveautés apportées) |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS | Exemple : Précisez dans cette colonne les activités que vous avez prévue faire cette semaine - Re Configuration d’un serveur de Mise à jour - Configuration du Contrôleur de domaine - Configuration du client zabbix client sur les postes - Mise en place des différents stratégies sécuritaires sur les serveurs - Script automatique pour démarrer les machines - Virtualisation sur le serveur d’application du logiciel GNS3 (Suite) - Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) - Analyse de la performance du réseau et mise en place de la procédure de résolution par rapport à la déconnexion Hermes (Suite) - Tâche permanente |  |  |  | Exemple : Précisez dans cette colonne le délai de mise en place 13/ Novembre 14/ Novembre 2 pistes par jour 12 -17/ Novembre 13 -17/ Novembre 12/ Novembre 15 -17/ Novembre Permanent Permanent Permanent |  |