| PERIODE | 10 - 14 Novembre 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | KODJA Amen Bicas |  |  |  |  |  |
| SERVICE | Système Sécurité Réseau |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES DE LA SEMAINE (Liste des taches effectuées) | TAUX DE REALISATION (Fait ou Non Fait) | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES (Activités non prévues mais subvenir au cours de la semaine) |  | DIFFICULTEES RENCONTREES (Difficultés rencontrées lors d’exécution des taches) |  | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS (votre commentaire) |
| Configuration du client zabbix client sur les postes de l’administration (DAF & Team) | Fait | Insertion des postes restants du 3eme |  |  |  |  |
| Projet Proxy avec le CAMEROUN | En cours | Installation de Windows Server 2003 Mise à jours des pilotes et du SE |  |  |  |  |
| Configuration en labo de la messagerie Open source sous debian | Fait (Postfix) | Création de script pour le compte de la Guinée |  | Mettre le serveur dans le domaine pour tester |  |  |
| Assistance des utilisateurs | Fait | - Configuration du wifi tplink pour l’accès au réseau du serveur de la caméra - Extraction de la badgeuse - Extraction des DBcall EBU dormant du 05 à ce jour - Mise en place du script de la guinée - Injection de la base Momo televente - Téléchargement d’adage |  |  |  |  |
| Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) | Fait | - Mise en place du fichier des droits & accès au fichier |  |  |  |  |
| Analyse de la performance du réseau et mise en place de la procédure de résolution par rapport à la déconnexion Hermes (Suite) | Fait | Soucis récurrent redémarrage à plusieurs reprises du routeur |  |  |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE (nouveautés apportées) |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS | Exemple : Précisez dans cette colonne les activités que vous avez prévue faire cette semaine - Point sur les taches de l’année prochaine - Configuration de l’antivirus avec la nouvelle adresse - Configuration Proxy sur le Cameroun - Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) - Analyse de la performance du réseau et mise en place de la procédure de résolution par rapport à la déconnexion Hermes (Suite) - Tâche permanente |  |  |  | Exemple : Précisez dans cette colonne le délai de mise en place 17-21/ Decembre 17-21 10-19/ Decembre Permanent Permanent Permanent |  |