| PERIODE | 15 – 20 Octobre 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | KODJA Amen Bicas |  |  |  |  |  |
| SERVICE | Système Sécurité Réseau |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES DE LA SEMAINE (Liste des taches effectuées) | TAUX DE REALISATION (Fait ou Non Fait) | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES (Activités non prévues mais subvenir au cours de la semaine) |  | DIFFICULTEES RENCONTREES (Difficultés rencontrées lors d’exécution des taches) |  | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS (votre commentaire) |
| Ronde matinale | Fait | RAS |  |  |  |  |
| Disponibilité des adresses Ip & configuration des nouveaux postes BackOffice Conduite et participation à des projets | Fait Fait Fait | - Point des postes, souris manquants - changement des souris & claviers défectueux - Configuration de perfecto sur le poste d’Ange - Configuration de perfecto sur le poste de l’assistant du DAF en CI - Tutoriel écrit de la configuration de perfecto |  |  |  |  |
| Virtualisation sur le serveur d’application du logiciel GNS3 | Non fait | Configuration et mise à jour de Firefox sur les postes dealers pour le souci de lenteur |  |  |  |  |
| Assistance pour la configuration de l’antivirus ESET | Fait | Supervision sur les postes si la mise à jour a été effectué |  |  |  |  |
| Assistance des utilisateurs | Fait | - Assistance pour le backoffice - Vérification des postes Whatsapp pour l’accès à Hermes et aux applications - Vérification du poste Modeste GANLAKY pour l’accès à Internet - Réactivation des Logs sur 111 et dealers |  |  |  |  |
| Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) | Fait | - Désinstallation de ESET - supervision de la mise à jour après configuration su serveur |  |  |  |  |
| Analyse de la performance du réseau et mise en place de la procédure de résolution par rapport à la déconnexion Hermes | Fait | -reconfiguration des IP phones -ping en continue sur les différentes adresses IP des IP phones |  |  |  | Les déconnexions ne sont pas fréquents comme avant mais on a eu à constater deux à trois fois dans la semaines après reconfiguration Nous allons passer maintenant à la supervisions de la couche de liaison (les switchs ) |
| INNOVATION EFFECTUEE (nouveautés apportées) |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS | Exemple : Précisez dans cette colonne les activités que vous avez prévue faire cette semaine - Configuration d’un serveur de Mise à jour - Script automatique pour démarrer les machines - Virtualisation sur le serveur d’application du logiciel GNS3 (Suite) - Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) - Analyse de la performance du réseau et mise en place de la procédure de résolution par rapport à la déconnexion Hermes (Suite) - Tâche permanente |  |  |  | Exemple : Précisez dans cette colonne le délai de mise en place 18/ Octobre 17/ Octobre 19/ Octobre permanente 15 - 20/ Octobre permanente Permanent |  |