| PERIODE | 19 - 24 Novembre 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | KODJA Amen Bicas |  |  |  |  |  |
| SERVICE | Système Sécurité Réseau |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES DE LA SEMAINE (Liste des taches effectuées) | TAUX DE REALISATION (Fait ou Non Fait) | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES (Activités non prévues mais subvenir au cours de la semaine) |  | DIFFICULTEES RENCONTREES (Difficultés rencontrées lors d’exécution des taches) |  | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS (votre commentaire) |
| Analyse de la performance du réseau et mise en place de la procédure de résolution par rapport à la déconnexion Hermes (Suite) | Fait | Constat fait lorsque sur le routeur il ya perte de paquet |  |  |  | Acheter un nouveau routeur afin de stabiliser la communication des deux réseaux |
| Script automatique pour démarrer les machines | Fait | Recherche sur la possibilité du couplage de la messagerie Open source et AD 2012 |  |  |  |  |
| Virtualisation sur le serveur d’application du logiciel GNS3 | Non Fait |  |  | Mis à dispositions des images existants |  |  |
| Assistance des utilisateurs | Fait | - Accès à yellochat.mtn.bj sur Digital MTN - Redémarrage du service Media service pour la plateforme sms - Accès à IRM sur les postes de BackOffice |  |  |  |  |
| Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) | Fait | - Création de log des nouveaux agents sur le 111 - Droit sur les différents lecteurs (CSCD MTN & Moov Enr) - Accès Internet du portable de Fluvio |  |  |  |  |
| Installation & configuration du serveur Zabbix Configuration du Client sur les postes du 1er & 3ème | Fait | 88 postes Backoffices 25 postes Moov |  |  |  |  |
| Mise en place des différentes stratégies sécuritaires sur les serveurs | Fait | -Configuration du nouveau point d’accès selon les normes de sécurité |  |  |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE (nouveautés apportées) |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS | Exemple : Précisez dans cette colonne les activités que vous avez prévue faire cette semaine - Configuration du client zabbix client sur les postes de l’administration - Mise en place de différentes stratégies sécuritaires sur les serveurs (serveur de fichier & serveur d’antivirus) - Test de pénétration du réseau via le labo sous Kali linux - Configuration en labo de la messagerie Open source sous debian - Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) - Analyse de la performance du réseau et mise en place de la procédure de résolution par rapport à la déconnexion Hermes (Suite) - Tâche permanente |  |  |  | Exemple : Précisez dans cette colonne le délai de mise en place 27/ Novembre 26 - 28/ Novembre 28 -30/ Novembre 28 /Novembres Permanent Permanent Permanent |  |