| PERIODE | 06 – 11 Aout 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | KODJA Amen Bicas |  |  |  |  |
| SERVICE | Système Sécurité Réseau |  |  |  |  |
| ACTIVITES DE LA SEMAINE (Liste des taches effectuées) | TAUX DE REALISATION (Fait ou Non Fait) | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES (Activités non prévues mais subvenir au cours de la semaine) | DIFFICULTEES RENCONTREES (Difficultés rencontrées lors d’exécution des taches) |  | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS (votre commentaire) |
| Ronde matinale | Fait | Mise à jour Firefox à la version 61.0.1 sur les postes Backoffice Et mise à jour des heures sur les postes |  |  |  |
| Désactivation des empreintes de la badgeuse | Fait |  |  |  |  |
| Désactivation des logs sur Hermes | Fait |  |  |  |  |
| Revoir la politique d’accès réseau | Fait |  |  |  | Mise en place de quelques manuelles de recommandation sécurité en annexe |
| La politique sécurité des routeurs et swichts | Non Fait | -Gestion des droits d’accès sur le lecteur CSCD MTN -Attribution des droits d’accès sur le lecteur CSCD onshore et Team onshore pour Anaika -Gestion des droits d’accès sur le lecteur CSCD MTN pour les team leader backoffice | Port console non adapté sur presque tous les ports des PC |  | Bien vouloir nous aider à trouver un PC pouvant nous aider à accéder aux équipements ou un adaptateur HDMI port console pouvant nous permettre avec nos laptop d’interagir avec les équipements |
| Aide aux utilisateurs rencontrant des problèmes sur le réseau | Fait | -Basculement de l’agent OSSENI sur la campagne BTS -Mise à jour de firefox sur le poste de Monel -Accès à la video conférence de Mme Wish, DG et le Congo -Suivi et Alerte sur la limite du lecteur des teams Moov |  |  |  |
| Supervision et dépannage des systèmes et applications réseau | Fait | Création d’un serveur FTP sur le serveur de fichier winserver 2012 au congo | Absence de serveur proxy |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE (nouveautés apportées) |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS | Exemple : Précisez dans cette colonne les activités que vous avez prévue faire cette semaine - Mise en place des fonctionnalités de chiffrement sur le serveur de fichier - Vérification de la mise à jour sur soleil des archives du personnel de l’entreprise - Application des mesures de sécurité pour le réseau wifi - Configuration d’un serveur ISA 2006 en labo - Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) |  |  | Exemple : Précisez dans cette colonne le délai de mise en place 18/ Aout 15/ Aout 15/ Aout 17/ Aout 17/ Aout |  |